影响分析报告（IA-001）

| 文档属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 影响分析编号 | IA-001 |
| 关联变更编号 | CR-001 |
| 项目名称 | 图书借阅和归还登记系统 |
| 变更前后基线 | V1.0 → V1.1 |
| 变更名称 | 分级借阅额度需求新增与关联需求修订 |
| 分析人 | 蒋福静 |
| 分析日期 | 2026-10-20 |
| 关联记录 | CR-001 需求变更请求；CCB-001 审批记录；VR-001 验证记录 |

归档声明：本文件为《影响分析报告（IA-001）》原独立版。其内容已于 2026-10-20 并入《需求变更文档》（CR-001，V1.1）附录 A。自 V1.1 修订基线（BL-CR001-V1.1）建立之日起，本文件停止独立维护，不再作为受控版本对外引用，仅作历史追溯留存。如需最新内容，请查阅 CR-001 V1.1 附录 A。

目录

1. 分析概述	1

1.1 分析目的	1

1.2 变更内容摘要	1

1.3 分析范围	1

2. 需求影响分析	2

2.1 需求条目变更	2

2.2 需求追踪关系	2

3. 功能与业务流程影响	2

3.1 影响领域评估	2

3.2 业务流程关键变化点	3

3.3 保持不变的内容	3

4. 数据与接口影响	3

5. 测试影响分析	4

5.1 测试范围新增	4

5.2 验收条件（追踪 CR-001 第六章）	4

6. 文档与配置管理影响	5

7. 风险识别与应对	6

8. 进度与资源影响	6

9. 变更关闭条件（追踪 CR-001 第八章）	7

10. 结论与建议	7

附录 A：关联文档索引	8

1. 分析概述

1.1 分析目的

本报告针对 CR-001 需求变更开展影响分析，识别该变更对需求、功能流程、数据、接口、测试、文档配置及进度资源的潜在影响，评估风险并提出控制措施，为 CCB-001 审批和后续实施、验证提供依据。

1.2 变更内容摘要

CR-001 对系统分级借阅额度需求进行新增与修订，核心变化如下：

| 需求 ID | 变更类型 | 变更内容 |
| --- | --- | --- |
| REQ-USER-11 | 新增 | 定义三类读者额度：本科生 5 本、研究生 10 本、教师 15 本；额度规则由规则表配置；新增读者默认类型为“本科生” |
| REQ-USER-01 | 修订 | 读者信息维护由“读者类别与可借额度”明确为“读者证号、姓名、读者类型、邮箱、账号状态（正常／冻结）” |
| REQ-BORROW-04 | 修订 | 借书登记明确“按 REQ-USER-11 规则表读取额度并校验”，保留图书状态校验、借阅记录生成、可借数量扣减及事务原子执行 |

该变更建立“读者类型—额度规则—借阅校验”的完整需求链路。

1.3 分析范围

纳入范围：读者信息字段、读者类型默认值、分级额度配置、借书时额度校验逻辑、需求跟踪与相关测试。

不纳入范围：图书状态校验、借阅记录生成、可借数量扣减及事务原子性等既有要求保持不变；图书检索、归还、续借、逾期和统计需求不属于本次直接变更范围。如实施中发现其他模块必须修改，应记录实际影响并按项目流程评估。

2. 需求影响分析

2.1 需求条目变更

| 需求 ID | 影响程度 | 影响说明 |
| --- | --- | --- |
| REQ-USER-11 | 高 | 新增独立需求，为额度校验提供统一取值来源与追踪点，需在需求池、SRS、跟踪矩阵中建立记录 |
| REQ-USER-01 | 中—高 | 字段口径调整，读者信息模型从“类别+额度”改为“类型+邮箱+账号状态”，需核查表单、字段、校验逻辑 |
| REQ-BORROW-04 | 高 | 借书校验依据从模糊的“读者额度”明确为 REQ-USER-11 规则表，需调整取值路径并保持事务原子性 |

2.2 需求追踪关系

变更后需在需求跟踪矩阵中建立以下追踪链路：

读者类型（REQ-USER-01） → 额度规则（REQ-USER-11） → 借阅校验（REQ-BORROW-04）

追踪矩阵应关联 CR-001、三个需求 ID、对应设计项、实现项和测试用例（CR-001-AC-01 ~ AC-09）。

3. 功能与业务流程影响

3.1 影响领域评估

| 影响领域 | 影响等级 | 影响说明 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求文档与需求池 | 高 | 新增 1 条、修订 2 条需求 | 同步更新 SRS、需求池及版本差异记录 |
| 读者信息维护 | 中—高 | 维护读者类型并处理默认值 | 核查表单、字段、校验和已有读者数据 |
| 额度规则配置 | 高 | 额度由规则表提供 | 核对规则存储、读取与需求数值一致性 |
| 借书登记流程 | 高 | 额度校验逻辑变化 | 保留图书状态校验和事务原子性 |
| 数据库与接口 | 待核查 | 是否需新增字段或调整规则表取决于当前实现 | 由开发对照数据模型确认 |
| 测试与验收 | 高 | 覆盖三类额度边界、默认类型、超额拒绝、事务一致性及原流程回归 | 按 VR-001 用例执行 |
| 进度与资源 | 待核查 | 依据实际实现差异估算工作量 | 开发、测试、文档更新分别估算 |

3.2 业务流程关键变化点

1. 读者注册/信息维护：新增读者未指定类型时默认“本科生”；若注册流程允许管理员显式选择类型，应保存实际选择值，不应无条件覆盖为默认值。

2. 借书提交校验：根据读者当前类型从 REQ-USER-11 规则表获取最大可借数量，与当前有效借阅数量比较。

3. 超额处理：达到上限时，不应创建成功的借阅记录。

4. 并发控制：页面展示的额度或可借状态不能代替服务端提交时的最终校验；借阅记录创建与可借数量扣减在同一事务完成，失败时回滚。

3.3 保持不变的内容

图书状态校验、借阅记录生成、可借数量扣减、事务原子执行、账号状态、图书可借状态校验规则。

4. 数据与接口影响

| 项 | 影响 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 读者信息字段 | 待核查 | 需确认当前数据模型是否已含“读者类型”“邮箱”“账号状态”字段，或需新增/迁移 |
| 额度规则存储 | 待核查 | REQ-USER-11 要求额度由规则表配置，本文件不擅自指定表名、字段名或后台管理方式，由开发对照数据模型确认 |
| 已有读者数据 | 中 | 需核查历史数据中读者类型是否缺失或取值不规范，制定数据补充/默认值策略 |
| 接口 | 待核查 | 借书登记接口的额度取值来源需从固定值或硬编码改为规则表读取 |

注意事项：开发实现应确保配置数值与需求一致，避免硬编码统一额度覆盖分级规则。

5. 测试影响分析

5.1 测试范围新增

| 测试类型 | 内容 |
| --- | --- |
| 边界值测试 | 本科生 5/6、研究生 10/11、教师 15/16 的借阅临界场景 |
| 默认值测试 | 新增读者未指定类型时默认“本科生” |
| 规则读取测试 | 借书流程按读者类型从规则表读取额度 |
| 事务一致性测试 | 借阅记录与可借数量更新的原子性、失败回滚 |
| 回归测试 | 图书不可借、读者状态不合格时按原规则拒绝；原借阅流程不受影响 |

5.2 验收条件（追踪 CR-001 第六章）

| 验收编号 | 关联需求 | 验收条件 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| CR-001-AC-01 | REQ-USER-01 | 读者信息可记录读者类型、证号、姓名、邮箱和账号状态 | 功能测试／字段检查 |
| CR-001-AC-02 | REQ-USER-11 | 本科生额度 5 本，达到上限后拒绝第 6 本 | 边界值测试 |
| CR-001-AC-03 | REQ-USER-11 | 研究生额度 10 本，达到上限后拒绝第 11 本 | 边界值测试 |
| CR-001-AC-04 | REQ-USER-11 | 教师额度 15 本，达到上限后拒绝第 16 本 | 边界值测试 |
| CR-001-AC-05 | REQ-USER-11 | 新增读者未指定类型时默认本科生 | 默认值测试 |
| CR-001-AC-06 | REQ-BORROW-04 | 借书流程按读者类型从规则表读取额度 | 规则读取／功能测试 |
| CR-001-AC-07 | REQ-BORROW-04 | 超额借阅被拒绝，且不错误扣减可借数量 | 边界测试／数据核查 |
| CR-001-AC-08 | REQ-BORROW-04 | 借阅记录和可借数量更新保持事务原子性 | 异常路径／事务测试 |
| CR-001-AC-09 | REQ-BORROW-04 | 图书不可借或读者状态不合格时仍按原规则拒绝 | 回归测试 |

说明：以上为应验证的验收条件，不代表实际运行证据；

6. 文档与配置管理影响

| 文档/配置项 | 影响动作 |
| --- | --- |
| 需求池 | 新增 REQ-USER-11，修订 REQ-USER-01、REQ-BORROW-04，标记为已基线 |
| 需求规格说明书（SRS） | 更新正文、优先级、来源、验收条件和变更历史 |
| 需求跟踪矩阵 | 关联 CR-001、三个需求 ID、设计项、实现项和测试用例 |
| 测试文档 | 补充额度边界、默认类型、额度读取和事务一致性用例 |
| 版本管理 | 保留 V1.0 历史，记录 V1.1 生效版本及审批、影响分析、验证依据 |

7. 风险识别与应对

| 风险 | 可能后果 | 风险等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 读者类型缺失或取值不规范 | 无法匹配正确额度 | 中—高 | 定义允许类型、默认值和数据校验，并核查历史数据 |
| 规则配置与需求数值不一致 | 超额借阅或错误拒绝 | 高 | 对照 REQ-USER-11 检查配置并执行边界测试 |
| 仍使用硬编码统一额度 | 分级规则不生效 | 高 | 检查额度取值路径，确认按规则表读取 |
| 并发借阅校验不足 | 并发操作可能突破额度 | 高 | 在提交环节做最终校验，并验证事务与并发控制 |
| 审批、验证与基线版本不一致 | 无法追溯真实变更状态 | 中 | 核对 CCB-001、IA-001、VR-001 和 V1.1 基线记录 |
| 数据模型变更范围不确定 | 数据库改造工作量超预期 | 中 | 开发尽早对照数据模型确认字段/规则表改动，及时反馈 |

8. 进度与资源影响

| 影响项 | 说明 |
| --- | --- |
| 开发工作量 | 取决于当前实现是否已具备读者类型字段与规则表配置；若需新增字段/表/迁移脚本，工作量增加 |
| 测试工作量 | 至少覆盖 9 条验收条件及并发、回归场景，需准备多类读者账号与借阅前置数据 |
| 文档工作量 | 需求池、SRS、跟踪矩阵、测试文档、基线记录共 5 类文档需更新 |
| 待确认事项 | 数据库与接口改动范围、历史数据迁移方案、已有读者类型补齐策略，需开发评估后给出估算 |

9. 变更关闭条件（追踪 CR-001 第八章）

| 检查项 | 关闭标准 | 证据来源 |
| --- | --- | --- |
| 审批完成 | CCB-001 有明确批准结论 | CCB-001 |
| 影响分析完成 | 已识别需求、流程、数据、实现、测试与风险影响 | IA-001 |
| 需求更新完成 | 两条需求修订、一条需求新增并纳入 V1.1 | 需求池／SRS |
| 验证完成 | 真实测试结果已记录；未通过项已处理或明确接受风险 | VR-001 |
| 追踪与配置完成 | 需求、设计、实现、测试和版本记录可互相追踪 | 需求跟踪矩阵／版本记录 |

10. 结论与建议

变更必要性明确：CR-001 解决了 V1.0 中读者类型字段缺失、额度来源不明确、分级额度无独立追踪点、默认类型未定义四类问题（P-01 ~ P-04），变更方向合理，建议批准。

高风险项集中在三处：额度规则配置与需求数值一致性、并发借阅校验、硬编码额度残留，需在实现和测试中重点验证。

建议实施顺序：

先由开发对照数据模型确认读者类型字段、规则表存储及接口改动范围，消除“待核查”项；

再完成需求池/SRS/跟踪矩阵更新；

最后按 CR-001-AC-01 ~ AC-09 及回归、并发场景执行测试，并在 VR-001 中记录真实证据。

后续维护约束：未来若增加读者类型、调整额度数值、修改默认类型或改变规则配置方式，应重新评估影响并按流程提交新变更请求，不得直接覆盖 CR-001 历史记录。

附录 A：关联文档索引

| 编号 | 文档 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| CR-001 | 需求变更请求单 | 描述变更原因、内容、优先级及关联需求 |
| IA-001 | 影响分析报告 | 评估需求、流程、设计、数据、测试、进度和风险影响（本文档） |
| CCB-001 | CCB 审批记录 | 记录评审意见、审批结论、审批人、日期及附加条件 |
| VR-001 | 验证记录 | 记录验收用例的实际执行结果、缺陷及验证结论 |