图书借阅和归还登记系统

软件需求变更文档

CR-001：分级借阅额度需求新增与关联需求修订

| 文档属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 变更编号 | CR-001 |
| 项目名称 | 图书借阅和归还登记系统 |
| 变更前／后基线 | V1.0 → V1.1 |
| 变更状态 | 已确定；按现有记录为已批准并纳入 V1.1基线 |
| 关联记录 | CCB-001 审批记录；IA-001 影响分析报告；VR-001 验证记录 |
| 编制人／复核人 | 蒋福静 |
| 日期 | 2026-10-19 |
| 文档版本 | V1.1 |

目录

第一章 变更总览	4

1.1 变更摘要	4

1.2 变更基本信息	4

1.3 变更控制原则	4

第二章 变更背景、问题与目标	5

2.1 变更背景	5

2.2 变更前存在的问题	5

2.3 变更目标	5

2.4 预期收益	5

第三章 变更前后需求对比	5

3.1 V1.0 与 V1.1 对照	5

3.2 变更涉及与不涉及的内容	6

第四章 详细业务规则与边界	6

4.1 分级额度规则	6

4.2 借阅额度校验规则	6

4.3 默认类型与规则配置	7

第五章 影响范围与风险控制	7

5.1 风险及应对	7

第六章 验收条件与验证追踪	7

6.1 验证记录要求	8

第七章 审批、实施与基线管理	8

7.1 关联记录	8

7.2 基线更新内容	9

第八章 变更关闭条件与文档维护	9

8.1 关闭条件	9

8.2 后续维护要求	9

8.3 文档版本记录	9

第一章 变更总览

1.1 变更摘要

CR-001 对图书借阅和归还登记系统的分级借阅额度需求进行新增与修订：新增 REQ-USER-11，明确本科生最多借阅 5 本、研究生最多借阅 10 本、教师最多借阅 15 本，额度规则由规则表配置；修订 REQ-USER-01，明确读者信息维护包含读者类型；修订 REQ-BORROW-04，要求借书登记按 REQ-USER-11 规则表读取额度并校验。新增读者默认类型为“本科生”。

该变更建立“读者类型—额度规则—借阅校验”的需求链路。原有图书状态校验、借阅记录生成、可借数量扣减及事务原子执行要求继续有效。

1.2 变更基本信息

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 变更类型 | 新增需求、修订现有需求 |
| 关联需求 | 新增 REQ-USER-11；修订 REQ-USER-01、REQ-BORROW-04 |
| 提出人／提出日期 | 汪雨婷／2026-10-18 |
| 优先级 | 高（Must，按变更后需求池） |
| 审批记录 | CCB-001；全组人员于2026-10-18参与评审 |
| 影响分析 | IA-001 |
| 验证记录 | VR-001 |
| 变更后基线 | V1.1 |

1.3 变更控制原则

- 变更使用唯一编号，并关联请求、影响分析、审批、验证和基线记录。

- 批准后应同步更新需求池、需求规格说明书、需求跟踪矩阵和测试文档。

- “已基线”表示需求进入受控版本，不应替代真实测试证据。

- 后续调整额度数值、读者类型、默认值或校验方式时，应发起新的变更请求，保留 CR-001 历史。

第二章 变更背景、问题与目标

2.1 变更背景

V1.0 中，REQ-USER-01 涉及读者注册、读者证号、姓名、读者类别与可借额度维护；REQ-BORROW-04 要求借书时校验读者额度与图书状态，但未明确额度的统一取值来源，也未单独定义分级额度规则。需求池中缺少独立的 REQ-USER-11，导致读者类型、额度规则和借书校验之间的追踪关系不够明确。

2.2 变更前存在的问题

| 问题 | 描述 | 潜在影响 |
| --- | --- | --- |
| P-01 | 读者信息需求未明确规定读者类型字段。 | 无法稳定判断读者适用的额度类别。 |
| P-02 | 借书需求只写“校验读者额度”，未说明额度来源。 | 不同模块可能采用不同规则或固定额度。 |
| P-03 | 没有独立分级额度需求。 | 额度数值和验收标准缺少独立追踪点。 |
| P-04 | 新增读者默认类型未定义。 | 新读者可能出现类型为空或默认处理不一致。 |

2.3 变更目标

- 在读者信息中明确维护读者类型。

- 建立 REQ-USER-11，定义三类读者额度及规则表配置要求。

- 让 REQ-BORROW-04 明确引用 REQ-USER-11 作为额度校验依据。

- 明确新增读者默认类型为“本科生”。

- 保持借阅记录和可借数量更新的事务原子性。

- 建立需求、设计、实现、测试和基线记录之间的追踪关系。

2.4 预期收益

变更后，额度规则与读者类型建立显式关联，借阅校验依据统一且便于测试，未来调整规则时也更容易追踪影响。实际收益仍应以系统实现和验证结果为准。

第三章 变更前后需求对比

3.1 V1.0 与 V1.1 对照

| 需求 ID | V1.0 原需求 | V1.1 变更后需求 | 变更类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-USER-01 | 读者注册、读者证号、姓名、读者类别与可借额度维护。 | 读者证号、姓名、读者类型、邮箱、账号状态（正常／冻结）。 | 修订：明确读者类型及信息字段 |
| REQ-BORROW-04 | 校验读者额度与图书状态后生成借阅记录、扣减可借数，事务原子执行。 | 按 REQ-USER-11 规则表读取额度并校验图书状态，之后生成借阅记录、扣减可借数，事务原子执行。 | 修订：明确额度取值来源 |
| REQ-USER-11 | V1.0 中不存在该需求。 | 本科生 5 本、研究生 10 本、教师 15 本；额度规则由规则表配置；新增读者默认类型为本科生。 | 新增需求 |

3.2 变更涉及与不涉及的内容

涉及内容：读者信息字段、读者类型默认值、分级额度配置、借书时额度校验逻辑、需求跟踪和相关测试。

不改变内容：图书状态校验、借阅记录生成、可借数量扣减及事务原子性等既有要求；图书检索、归还、续借、逾期和统计需求不属于本次直接变更范围。如实施中发现其他模块必须修改，应记录实际影响并按项目流程评估。

第四章 详细业务规则与边界

4.1 分级额度规则

| 读者类型 | 最大可借数量 | 边界验证重点 |
| --- | --- | --- |
| 本科生 | 5 本 | 当前借阅数为 4 时，在其他条件满足下可借第 5 本；已借 5 本时，第 6 本应被拒绝。 |
| 研究生 | 10 本 | 当前借阅数为 9 时可借第 10 本；已借 10 本时，第 11 本应被拒绝。 |
| 教师 | 15 本 | 当前借阅数为 14 时可借第 15 本；已借 15 本时，第 16 本应被拒绝。 |

4.2 借阅额度校验规则

- 借阅提交时，应根据读者当前类型从 REQ-USER-11 对应规则配置中获取最大可借数量。

- 系统应将当前有效借阅数量与适用额度比较；达到上限时，不应创建成功的借阅记录。

- 读者账号状态和图书可借状态仍需满足原 REQ-BORROW-04 规则。

- 借阅记录创建与可借数量扣减应在同一事务中完成；失败时应回滚相关更新。

- 页面展示的额度或可借状态不能代替服务端提交时的最终校验。

4.3 默认类型与规则配置

新增读者未指定类型时，默认类型为“本科生”；若注册流程允许管理员显式选择类型，则应保存实际选择值，不应在保存时无条件覆盖为默认值。REQ-USER-11 规定额度由规则表配置，本文件不擅自指定数据库表名、字段名或后台管理方式。开发实现应确保配置数值与需求一致，并避免硬编码统一额度覆盖分级规则。

第五章 影响范围与风险控制

| 影响领域 | 等级 | 影响说明与控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 需求文档与需求池 | 高 | 新增一条需求并修订两条需求；同步更新 SRS、需求池及版本差异。 |
| 读者信息维护 | 中—高 | 维护读者类型并处理默认值；核查表单、字段、校验和已有读者数据。 |
| 额度规则配置 | 高 | 额度规则需由规则表提供；核对规则存储、读取与需求数值一致性。 |
| 借书登记流程 | 高 | 额度校验逻辑变化；保留图书状态校验和事务原子性。 |
| 数据库与接口 | 待核查 | 是否需新增字段或调整规则表，取决于当前实现；由开发对照数据模型确认。 |
| 测试与验收 | 高 | 覆盖三类额度边界、默认类型、超额拒绝、事务一致性及原流程回归。 |
| 进度与资源 | 待核查 | 依据实际实现差异估算开发、测试和文档更新工作量。 |

5.1 风险及应对

| 风险 | 可能后果 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 读者类型缺失或取值不规范 | 无法匹配正确额度。 | 定义允许类型、默认值和数据校验，并核查历史数据。 |
| 规则配置与需求数值不一致 | 超额借阅或错误拒绝。 | 对照 REQ-USER-11 检查配置并执行边界测试。 |
| 仍使用硬编码统一额度 | 分级规则不生效。 | 检查额度取值路径，确认按规则表读取。 |
| 并发借阅校验不足 | 并发操作可能突破额度。 | 在提交环节做最终校验，并验证事务与并发控制。 |
| 审批、验证与基线版本不一致 | 无法追溯真实变更状态。 | 核对 CCB-001、IA-001、VR-001 和 V1.2 基线记录。 |

第六章 验收条件与验证追踪

以下为应验证的验收条件，不代表本文件本身提供了实际运行证据。VR-001 应记录真实执行结果、执行日期、执行人和证据位置。

| 验收编号 | 关联需求 | 验收条件 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| CR-001-AC-01 | REQ-USER-01 | 读者信息可记录读者类型、证号、姓名、邮箱和账号状态。 | 功能测试／字段检查 |
| CR-001-AC-02 | REQ-USER-11 | 本科生额度为 5 本，达到上限后拒绝第 6 本。 | 边界值测试 |
| CR-001-AC-03 | REQ-USER-11 | 研究生额度为 10 本，达到上限后拒绝第 11 本。 | 边界值测试 |
| CR-001-AC-04 | REQ-USER-11 | 教师额度为 15 本，达到上限后拒绝第 16 本。 | 边界值测试 |
| CR-001-AC-05 | REQ-USER-11 | 新增读者未指定类型时，默认类型为本科生。 | 默认值测试 |
| CR-001-AC-06 | REQ-BORROW-04 | 借书流程按读者类型从规则表读取额度。 | 规则读取／功能测试 |
| CR-001-AC-07 | REQ-BORROW-04 | 超额借阅被拒绝，且不错误扣减可借数量。 | 边界测试／数据核查 |
| CR-001-AC-08 | REQ-BORROW-04 | 借阅记录和可借数量更新保持事务原子性。 | 异常路径／事务测试 |
| CR-001-AC-09 | REQ-BORROW-04 | 图书不可借或读者状态不合格时，仍按原规则拒绝借阅。 | 回归测试 |

6.1 验证记录要求

- VR-001 应记录用例编号、环境、前置数据、步骤、预期结果、实际结果、通过／失败状态及缺陷编号。

- 尚未执行的测试应标记“未执行／待验证”，不能以预期结果代替实际结果。

- 如 VR-001 已完成，应确保文档中的已验证状态能由正式记录或证据支持。

第七章 审批、实施与基线管理

7.1 关联记录

| 编号 | 记录名称 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| CR-001 | 需求变更请求单 | 描述变更原因、内容、优先级及关联需求。 |
| IA-001 | 影响分析报告 | 评估需求、流程、设计、数据、测试、进度和风险影响。 |
| CCB-001 | CCB 审批记录 | 记录评审意见、审批结论、审批人、日期及附加条件。 |
| VR-001 | 验证记录 | 记录验收用例的实际执行结果、缺陷及验证结论。 |

7.2 基线更新内容

- 需求池：新增 REQ-USER-11，修订 REQ-USER-01、REQ-BORROW-04，并记录为已基线。

- 需求规格说明书：更新正文、优先级、来源、验收条件和变更历史。

- 需求跟踪矩阵：关联 CR-001、三个需求 ID、设计项、实现项和测试用例。

- 测试文档：补充额度边界、默认类型、额度读取和事务一致性用例。

- 版本管理：保留 V1.0 历史内容，记录 V1.1生效版本及审批、影响分析和验证依据。

第八章 变更关闭条件与文档维护

8.1 关闭条件

| 检查项 | 关闭标准 | 证据来源 |
| --- | --- | --- |
| 审批完成 | CCB-001 有明确批准结论。 | CCB-001 |
| 影响分析完成 | 已识别需求、流程、数据、实现、测试与风险影响。 | IA-001 |
| 需求更新完成 | 两条需求已修订，一条需求已新增并纳入 V1.1。 | 需求池／SRS |
| 验证完成 | 真实测试结果已记录；未通过项已处理或明确接受风险。 | VR-001 |
| 追踪与配置完成 | 需求、设计、实现、测试和版本记录可互相追踪。 | 需求跟踪矩阵／版本记录 |

8.2 后续维护要求

未来若增加读者类型、调整额度数值、修改默认类型或改变规则配置方式，应重新评估对读者信息、借书登记、数据、权限和测试的影响，并按流程提交新变更请求。不得直接覆盖 CR-001 的历史记录。

8.3 文档版本记录

| 文档版本 | 修改内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| V0.1 | 依据 需求池的V1.0 与 V1.1 需求差异整理初稿。 | 初稿 |
| V1.0 | 关联 CCB-001、IA-001、VR-001，记录已批准并纳入 V1.2 基线。 | 按现有记录 |
| V1.1 | 补充背景、规则细节、前后差异、风险、验收条件、追踪关系与关闭标准。 | 丰富完善稿，待团队复核 |