需求分析报告

图书借阅和归还登记系统 · D2

| 版本号 | 日期 | 作者 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-10-13 | 汪雨婷 | 评审修订稿，已建基线 |
| V1.1 | 2026-10-23 | 汪雨婷 | CR-001变更后升级 |

目录

一、引言	3

1.1编写目的	3

1.2项目背景	4

1.3术语定义	4

二、项目概述	5

2.1项目目标	5

2.2系统范围	5

2.3假设和约束	5

三、利益相关者与用户角色	5

四、现行业务流程及问题分析	6

五、系统总体业务流程	6

六、功能需求规格	7

6.1借书登记（REQ-BORROW-04）	7

6.1.1前置条件	7

6.1.2主流程	7

6.1.3异常流程	7

6.2还书登记（REQ-RETURN-05）	7

6.2.1前置条件	7

6.2.2主流程	7

6.2.3异常流程	7

6.3其余功能需求概要	8

七、非功能需求规格	8

八、业务规则与数据约束	8

九、异常处理与边界条件	9

9.1提取的异常流程	9

9.2补充边界条件	9

十、外部接口与数据需求	9

十一、需求之间的依赖和优先级	10

十二、验收标准	10

十三、待确认问题、风险及假设	11

13.1假设（Assumptions）	11

13.2风险（Risks）及应对	11

13.3待确认问题（Open Questions）	12

一、引言

1.1编写目的

本报告是“图书借阅和归还登记系统”需求工程的关键交付物之一（D2《需求分析报告》），依据《软件过程》课程实践作业2的要求编写。报告参照CMMI/CMMI-DEV需求管理过程域（REQM）的关键实践，系统梳理本项目需求获取的来源与方式，对原始需求进行功能域分组、非功能特性分析与优先级划分，明确项目目标、系统边界与约束条件，为后续《软件需求规格说明（SRS）》的编写、需求评审与基线建立提供直接依据，确保需求在项目演进过程中保持一致、可控、可追溯。

1.2项目背景

本项目对应《软件过程》课程课外实践第二阶段（软件需求管理）。系统覆盖的业务范围与任务1确定的系统边界一致：图书检索、借书登记、还书登记、续借、逾期管理与统计报表，重点保障借还事务的一致性与高可靠性。

从当前校园图书借阅现状看，部分中小型院系资料室仍依赖纸质借阅登记本或Excel台账管理借还：借书、还书靠管理员手工填写证号、书号与日期，逾期依赖人工翻本排查，馆藏与借阅量统计需手工汇总。随着馆藏规模增长与读者人数增加，纸质流程暴露出登记效率低、易漏登错登、逾期追踪困难、数据统计滞后且易出错、历史记录易丢失不可追溯等突出问题。因此，建设一套轻量、可靠的Web化借阅登记系统，替代传统纸质流程，已成为本项目的现实出发点。

1.3术语定义

为使本报告表述准确、口径统一，对下列专业术语作出定义：

事务（Transaction）：数据库一组逻辑上不可分割的操作序列，满足ACID特性。本系统中一次借书或还书涉及图书、读者、借阅记录三表联动，必须在一个数据库事务内完成，任一步失败则整体回滚。

行锁（Row Lock）：一种悲观并发控制机制，即在事务读取或更新某条记录时对该行加排他锁（如 SELECT ... FOR UPDATE），其他事务须等待锁释放后才能操作同一行。本系统在借阅提交时对目标图书记录加数据库行锁，并配合应用层防重复提交校验，保证并发借阅同一本图书时仅一笔成功，不超借、不重复记录。

SRS（Software Requirements Specification，软件需求规格说明）：对软件产品应满足的功能、性能、接口等需求的正式、结构化描述文档，是后续设计、开发与验收的基准。本报告为其前置分析产物。

MoSCoW：需求优先级划分方法，将需求分为Must（必须有）、Should（应该有）、Could（可以有）、Won't（本次不做）四档，用于在迭代-增量开发中确定需求实现的先后顺序。

需求基线（Baseline）：经评审正式确认、纳入配置管理并作为后续变更控制基准的需求集合；基线后的任何修改都必须走变更流程。

CCB（Change Control Board，变更控制委员会）：负责评审、裁决需求变更并批准基线升版的决策小组，保障变更受控。

二、项目概述

2.1项目目标

建设一套B/S架构的“图书借阅和归还登记系统”，实现图书检索、借书登记、还书登记、续借、逾期管理与统计报表等核心业务功能，替代传统纸质登记流程。系统须重点保障两类质量属性：一是强事务一致性——借还操作涉及多表联动，必须原子提交、失败整体回滚；二是高可靠性——核心登记零数据丢失，正常运行期间可用率不低于99%，服务重启后数据不丢失。

2.2系统范围

系统明确包含以下功能范围：图书信息管理、读者信息管理、图书检索、借书登记、还书登记、续借登记、逾期管理（含罚金计算与权限冻结）、统计报表导出、操作日志留痕。注：系统管理员涉及的“用户与权限管理、数据备份与恢复”为项目运维约束，本期仅实现基础管理员登录与操作日志审计，不单独纳入功能需求开发。

系统明确不包含以下内容：第三方支付/财务系统对接、跨馆通借通还、移动端App、人脸识别/自助借还硬件对接、与学校统一身份认证系统的深度集成等，以上均超出本次实践的任务边界，留待后续迭代。

2.3假设和约束

假设条件：①校园网环境稳定，管理员在馆内PC浏览器访问系统；②读者与馆藏基础数据由管理员在系统上线前完成初始化；③图书条码/证号在学校范围内唯一可识别。

约束条件：①开发周期约束为6周；②技术架构约束为B/S架构、后台关系型数据库、终端为PC浏览器；③开发方法约束为迭代-增量模型，优先交付借还核心主链路；④过程约束为需求须建立基线并接受变更控制与双向跟踪。

三、利益相关者与用户角色

本节从系统最终使用者（用户侧）视角，归纳系统涉及的主要用户角色及其职责。开发小组成员职责不在本节范围之内。

- 读者：系统的最终服务对象。需要检索馆藏图书与在馆状态，查询个人在借与逾期情况。本期借还书业务由管理员在后台代办，二期可扩展读者自助借还终端。

- 图书管理员：系统的一线业务操作者。负责办理借书、还书、续借登记，处理逾期与罚金，维护读者信息（含账号状态）与图书信息（含书架位置、流通状态），是借还事务一致性的直接责任人。

- 系统管理员：系统的运维与配置者。负责用户与权限管理、系统参数（如分级借阅额度规则）配置、操作日志查看与审计、数据备份与恢复，保障系统稳定与可追溯。（注：本期仅实现基础管理员登录与操作日志审计；用户权限管理、备份恢复作为运维约束，不纳入本期功能需求。）

- 项目负责人/馆领导：业务监督与决策者。通过统计报表查看借阅量、热门图书、逾期排行等关键指标，评估服务运行情况并据此优化管理策略。

四、现行业务流程及问题分析

当前部分院系资料室采用“纸质借阅登记本 + 人工记录”的现行业务流程：读者到馆后，管理员在登记本上手工填写读者证号、图书书号与借还日期；还书时翻找对应记录并划销；逾期靠人工定期翻本排查并口头催还；馆藏与借阅统计需期末手工汇总。该流程存在以下突出痛点：①登记效率低，高峰期排队严重；②人工记录易漏登、错登，图书实际去向难以核对；③逾期依赖人工排查，追踪困难且易漏催；④借阅与馆藏统计需手工完成，数据滞后、易出错；⑤登记本易丢失损毁，历史数据不可追溯。上述痛点表明，以系统化、事务化的电子登记替代纸质流程已十分必要。

五、系统总体业务流程

系统以借还登记为核心，读者、系统与管理员在统一B/S界面完成闭环交互，主要包含以下四个阶段：

①检索与借书：读者检索图书并查看在馆状态；管理员校验读者状态、图书流通状态与可借额度后扫码办理借书，系统在单个数据库事务内联动更新图书在馆数、读者在借数与借阅记录，任一步失败整体回滚。

②还书登记：系统自动定位未还记录，判断是否逾期，记录归还日期、将借阅记录置为“已归还”并恢复在馆数。

③规则与后台处理：续借按规则校验办理；逾期扫描计费、权限冻结/结清解冻、统计报表等按预设规则自动完成。

④全程留痕：借还、续借等关键操作同步生成操作日志，确保全程可追溯。

该流程消除了传统纸质登记的短板，确保业务强事务、高可靠运转。

六、功能需求规格

本章对图书借阅系统的核心功能需求进行详细规格说明。

6.1借书登记（REQ-BORROW-04）

6.1.1前置条件

①读者已注册且账号状态正常（非冻结）；②校验图书流通状态必须为在架可借（即非“不外借/已借出”等状态）；③读者当前在借数小于其可借额度（额度按读者类型分级）。

6.1.2主流程

①管理员通过扫码枪或手动输入读者证号和图书条码完成身份与图书识别（注：基于摄像头的视觉识别方案本期不实现，留作二期优化）；②系统依次校验读者状态、图书流通状态与可借额度；③校验通过后生成借阅记录，借出日期为当日，应还日期为借出日期+30天；④图书在馆数减1、读者在借数加1；⑤页面显示借阅成功凭证。

6.1.3异常流程

读者证号不存在或已停用 → 拒绝并提示原因；图书已借出 → 提示该书不可借；读者已达可借额度 → 拒绝借阅且不生成记录；两终端并发借阅最后一本可借图书 → 凭数据库行锁+应用层防重复提交组合方案，保证仅一笔成功，另一笔提示“该书已借出”；任一步骤（如写库失败）发生异常 → 整个事务回滚，图书、读者、借阅记录三表均不发生变化。

6.2还书登记（REQ-RETURN-05）

6.2.1前置条件

存在该读者与图书对应的未归还借阅记录。

6.2.2主流程

①管理员扫描图书条码并确认读者；②系统定位未归还借阅记录；③判断是否逾期（当前日期晚于应还日期）；④记录实际归还日期、计算逾期天数；⑤图书在馆数加1、借阅记录状态置为“已归还”；⑥页面显示归还结果及逾期提示。

6.2.3异常流程

无对应未归还记录 → 提示该图书无未还借阅；图书已被归还 → 提示重复归还；数据库写失败 → 事务回滚，在馆数与借阅记录均不改变。

6.3其余功能需求概要

- 续借登记：未逾期且未归还的图书可续借一次，借期延长30天（REQ-RENEW-06）。

- 图书检索：按书名/作者/分类/ISBN/索书号/主题词模糊查询，返回结果含在馆状态（REQ-QUERY-03）。

- 逾期管理：每日定时扫描应还日期早于当日且未归还的记录，标记逾期并按0.2元/本/天计罚金（REQ-OVERDUE-07）。管理员可登记结清，系统解除权限冻结。

- 统计报表：按周/月统计借阅量、热门图书及逾期排行，支持导出Excel/CSV（REQ-REPORT-08）。

- 操作日志：借、还、续借操作均记录操作人、时间、读者与图书标识，支持追溯（REQ-AUDIT-09）。

七、非功能需求规格

本章以事务一致性与可靠性为核心（对应REQ-NFR-10），并包含并发、性能、防重复提交等可测指标。

- 事务一致性：借书、还书、续借均为数据库事务，失败回滚用例100%通过

- 并发能力：支持不少于5个管理员终端同时操作，不出现超借与重复归还。

- 可靠性/可用性：正常运行期间系统可用率不低于99%（依据折算年停机约3.65天），服务重启后数据不丢失。

- 性能：单次登记操作响应时间不超过2秒（2秒为人机交互流畅标准）。

- 易用性：管理员端完成一次登记的操作流程不超过3步（3步为可用性三次点击原则）。

- 防重复提交：同一读者短时间重复提交同一图书借阅时拦截并提示“请勿重复提交”，测试用例通过。

八、业务规则与数据约束

- R1逾期罚金规则：逾期图书按0.2元/本/天计算罚金；逾期未结清则自动冻结读者借阅权限，结清后方可恢复。

- R2 并发防超借：对热门及最后一本图书，借阅提交时对目标图书记录加数据库行锁（SELECT ... FOR UPDATE），并配合应用层防重复提交校验；冲突方按 “该书已借出” 提示、事务整体回滚，保证不超借、不重复记录。

- R3读者账号状态：读者实体须包含“账号状态”字段（正常/冻结），冻结状态下禁止发起借阅，状态由罚金结清等事件驱动更新。补充英文字段映射：邮箱字段（email）和状态字段（status）。

- R4图书流通状态：图书实体须包含“流通状态”字段（在架可借/不外借等），仅“在架可借”状态的图书可办理借出。补充英文字段映射：流通状态字段（circulation_status）和书架位置字段（shelf_location）。

- R5分级借阅额度：按读者类型（本科生/研究生/教师）实行分级可借额度（5/10/15本），额度由规则表配置，新增读者默认“本科生”。

九、异常处理与边界条件

本章汇总核心需求异常流程，详细规格见本期独立SRS。

9.1提取的异常流程

- 借书异常：证号不存在/已停用、图书已借出、额度已满、并发最后一本（数据库行锁+应用层防重复提交组合方案提示已借出）、写库失败整体回滚。

- 还书异常：无未还记录、重复归还、数据库写失败回滚。（注：需求初稿曾拟用乐观锁；原型验证阶段发现并发缺陷 BUG-001（2026-10-10 发现、2026-10-11 复测通过），经 CCB 定案调整为 “数据库行锁 + 应用层防重复提交” 组合方案，全文以本条口径为准。）

9.2补充边界条件

- ①并发借最后一本图书时，采用数据库行锁+应用层防重复提交组合方案拦截，提示“该书已借出”，保证仅一笔成功。

- ②同一用户短时间对同一本书重复提交借阅时，系统需拦截并提示“请勿重复提交”，防止误操作产生重复记录。

十、外部接口与数据需求

系统本期聚焦内部借阅业务闭环，但须在架构上预留与学校“一卡通系统”的对外接口，用于读者身份验证（替代手工证号录入）与罚金自动扣缴，避免二次录入与线下收费。系统对外接口及预留接口采用标准JSON格式；内部模块交互方式由设计决定，确保结构清晰、易于解析与扩展，为二期对接“一卡通系统”奠定数据与协议基础。（注：本期仅定义接口占位与JSON数据格式，不实现实际身份验证与罚金扣缴）。

十一、需求之间的依赖和优先级

本章采用MoSCoW优先级模型对需求池中的需求进行分级，明确迭代增量开发的先后顺序。Must级为系统核心主链路，Should级为重要但可延后的功能，Could级为资源允许时实现的锦上添花项。

| 优先级等级 | 含义说明 | 包含需求编号 |
| --- | --- | --- |
| Must（必须有） | 系统核心主链路，缺失将导致系统不可用；按业务依赖分批交付，迭代归属见《需求规划说明书》6.1、6.2。 | REQ-BORROW-04、REQ-RETURN-05、REQ-USER-01、REQ-BOOK-02、REQ-OVERDUE-07、REQ-NFR-10、REQ-USER-11 |
| Should（应该有） | 重要功能，缺失会降低系统价值，但可延后至后续迭代分批交付。 | REQ-QUERY-03、REQ-RENEW-06、REQ-AUDIT-09 |
| Could（可以有） | 锦上添花的需求，资源允许时实现，不影响核心链路的交付与验收。 | REQ-REPORT-08 |

需求依赖说明：借书登记依赖读者信息、图书信息及分级额度；还书登记依赖未归还借阅记录；续借依赖借阅记录；逾期管理依赖借阅记录的应还日期与未归还状态；报表依赖借还记录；操作日志为横切需求；非功能需求为全局约束。

该划分决定了迭代增量开发的先后顺序：Must 级需求构成核心主链路，按业务依赖分批落地（迭代 1 完成借阅发起与基础档案，迭代 2 完成归还、续借、逾期与分级额度）；Should/Could 级需求统一放在迭代 2、迭代 3。

十二、验收标准

系统验收以需求池与本章验收标准为准绳逐项确认。核心借还事务必须保证零脏数据：任一借书、还书、续借操作若中途失败，系统须100%整体回滚，图书在馆数、读者在借数与借阅记录三表始终保持一致，不得出现半成功状态。并发防超借测试必须通过——模拟多终端同时借阅同一本（尤其最后一本）图书时，系统凭数据库行锁+应用层防重复提交组合方案保证仅一笔成功，不超借、不重复记录。此外，关键业务功能（借还、检索、逾期、权限冻结）在验收测试中不得存在Critical或Major级别缺陷；遗留问题须登记缺陷清单并附修复计划，方可签署验收。除核心借还事务外，检索、续借、逾期冻结及报表功能需经过对应测试用例验证，不得存在Critical或Major级别缺陷。

缺陷等级定义：Critical（系统不可用/数据错误）；Major（核心功能不可用）；Minor（提示/界面问题）。验收要求不得存在Critical或Major级别缺陷。

| 需求ID | 验收方式/测试用例 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| REQ-BORROW-04 | TC-BORROW-01~04 | 借书流程无脏数据，防并发超借 |
| REQ-RETURN-05 | TC-RETURN-01~02 | 还书成功恢复库存，逾期计算准确 |
| REQ-USER-11 | TC-BORROW-05~06 | 按分级额度控制借阅上限 |
| REQ-USER-01 | TC-BORROW-07 | 读者注册与冻结状态校验；注册、冻结解冻用例待迭代 3 补齐 |
| REQ-BOOK-02 | TC-QUERY-01 | 图书信息维护与流通状态；图书维护类用例待迭代 3 补齐 |
| REQ-OVERDUE-07 | TC-RETURN-02 | 逾期扫描、罚金计算、结清解冻；罚金计算与结清解冻用例待迭代 3 补齐 |
| REQ-NFR-10 | TC-BORROW-03、TC-BORROW-04 | 并发不超借与事务回滚已验证；防重复提交、响应时长、可用率用例待迭代 3 补齐 |

注：表中 TC 编号已与《测试用例文档》现有 14 条用例逐条对应；标注“待迭代 3 补齐”的用例补齐后回填本表，并同步更新测试统计。Should/Could 级别需求详见本期独立 SRS 验收章节。

十三、待确认问题、风险及假设

13.1假设（Assumptions）

- ①网络环境稳定，核心业务时段无长时间断网，保证借还事务可正常提交。

- ②读者基础数据（姓名、证号、类型）初始完整且准确，导入系统后即可正常使用。

13.2风险（Risks）及应对

- ①并发高峰期（如开学、期末）多终端同时借还，数据库锁冲突可能导致响应变慢。应对：采用数据库行锁+应用层防重复提交组合方案降低锁粒度，并对热点图书查询做缓存，必要时水平扩容数据库。

- ②范围蔓延风险。应对：严格以本需求池Must级为第一迭代边界，新增需求必须走变更流程。

- ③变更影响未同步风险。应对：CR变更实施后，必须同步更新需求池、跟踪矩阵及测试用例，QA负责复核。

13.3待确认问题（Open Questions）

- ①TC-01（待CCB决策）：图书破损遗失赔偿规则，影响REQ-RETURN-05、REQ-OVERDUE-07。

- ②TC-02（已决策，2026-10-24，汪雨婷）：自助借还硬件与自助预约本期不实现，二期视资源评估；该决策已明确本期边界：REQ-QUERY-03不含预约到书通知，REQ-RENEW-06不启用预约校验。